Sprawozdanie z realizacji

Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami

dla Związku Gmin Karkonoskich

- w części dotyczącej Miasta Szklarska Poręba

za okres od 30 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2006r.

Szklarska Poręba, marzec 2007r.

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie…………………………………………………………………………………………..4

- Gospodarka odpadami.………………………………………………………………………………..5

  - Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesów unieszkodliwiania i odzysku…..5

- Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów………………….8

  - Składowisko odpadów..………………………………………………………………………………..8

  - Instalacja odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów…………………...15

- Stan realizacji działań ujętych w Międzygminnym Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich…………………………………………………………………………………...17

- Wskaźniki monitoringu………………………………………………………………………………..21

- Podsumowanie i wnioski……………………………………………………………………………..22

- Wymagane działania………………………………………………………………………………….24

SPIS TABEL

Tabela 1.	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych ze Szklarskiej Poręby w okresie  od 30.06.2005r. do 31.12.2006r……………………………………………………………..5

Tabela 2.	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.......................................5

Tabela 3.	Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w okresie od 30.06.2005r.do 31.12.2006r……………………………………………………………………………………6

Tabela 4.	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r…………………………………………………6

Tabela 5.	Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r……….7

Tabela 6.	Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r………………………….8

Tabela 7.	Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów stan

na dzień 31 grudnia 2006r………………………………………………………………….15

Tabela 8.	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w okresie od 30.06.2005r.do 31.12.2006r…………………………………………………………………………………..17

Tabela	9.	Zestawienie wskaźników monitoringu planu gospodarki odpadami-dla roku 2006…..21

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1.	Odpady przeznaczone do składowania…………………………………………………..25

Załącznik 2.	Rodzaje i ilości odpadów poddawane procesom odzysku na terenie KCGO..……….28

SPIS SKRÓTÓW

b.d. - 			brak danych

KPGO – 		krajowy plan gospodarki odpadami

KCGO – 		Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

MPGO dla ZGK–	Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich

Mg – 			megagram

M - 			mieszkaniec

WFOŚ i GW – 		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZGK -			Związek Gmin Karkonoskich

ZUK ZGK - 		Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich

Sprawozdanie przygotowała:

inspektor ds. ochrony środowiska

mgr inż. Agnieszka Mandziej

tel. 075 75 47 722

e-mail: srodowisko@szklarskaporeba.pl

- Wprowadzenie

Obowiązek składania  radze gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami nałożony został na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z późn. zm.).

Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

( Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) wprowadzono modyfikacje dotyczące min. procedury przygotowywania sprawozdania oraz okresu sprawozdawczego.

W art. 14 ustawy o odpadach dodany została ust. 12b, w którym okres sprawozdawczy z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami ustalony został jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 ustawy o odpadach zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt. 1 wskazano, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Powyższe ustalenia uzupełnione zostały przez  art. 9 ust. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw,  zgodnie z którym pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od  dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r.

Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich uchwalony został przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie 30 czerwca 2005r. (uchwała nr XXXIV/398/05).

Oznacz to, że sprawozdanie powinno zostać przedłożone Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz  i Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego  do dnia 31 marca 2007r.

Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Wobec powyższego uznano, że zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie winien odnosić się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia  uchwalenia planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r.

Celem przygotowania sprawozdania jest przedstawienie postępów w realizacji każdego z  zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami, jak również wyjaśnienie powodów  zaniechania  działań lub opóźnień w ich realizacji.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

- Gospodarka odpadami

Gmina Szklarska Poręba będąc miastem członkowskim Związku Gmin Karkonoskich realizuje wspólną dla Związku gospodarkę odpadami,  opartą o Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy. W skład Centrum wchodzi Zakład Utylizacji Odpadów oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Tab.1	Ilości odpadów komunalnych odebranych ze Szklarskiej Poręby w okresie                     od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

|  | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu1) | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| 20 03 01 | 1091 | 2103 |
| 15 01 01 | 13 | 28 |
| 15 01 02 | 10 | 24 |
| 15 01 07 | 35 | 73 |

W tabeli nr 1 zestawiono ilości odpadów komunalnych zmieszanych (kod 20 03 01)  odebranych z terenu miasta w okresie sprawozdawczym.

W roku 2006 ilość odebranych odpadów komunalnych zmalała w stosunku do 2005 r. o 4%.

Ponadto w tabeli zestawiono ilości komunalnych odpadów opakowaniowych (15 01 01 –opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 07 – opakowania ze szkła) zbieranych w punktach do selektywnej zbiórki, a następnie przekazanych do KCGO.

W odniesieniu do roku 2005 ilości selektywnie zebranych  odpadów opakowaniowych wzrosła o 8%  w roku 2006.

  - Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tab.2	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

|  | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania2) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania2) |
| 20 03 01 | 972 | D5 | 1598 | D5 |

Dane z tabeli 2 przedstawiają ilości odpadów komunalnych( kod 20 03 01) jakie przekazane zostały do składowania. W roku 2006 na składowisko  trafiło o 18 % mniej odpadów w stosunku do roku 2005. Na wynik ten zapewne wpływ  miały następujące czynniki:

- mniejsza ilość odpadów odebranych z miasta w 2006r.,

- zdecydowanie większa w roku 2006 ilość odpadów komunalnych jaka  poddana została procesowi odzysku.

Tab.3	Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

|  | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania2) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania2) |
| 19 08 01 | 3,5 | D5 | 9,5 | D5 |
| 19 08 05 | 37 | D5 | 88 | D5 |
| 19 12 12 | 28 | D8 | 62 | D8 |
| 19 12 12 | 27 | D5 | 53 | D5 |

Dane z tabeli nr 3 przedstawiają  ilości wytwarzanych w wyniku oczyszczania  ścieków skratek (kod 19 08 01) oraz ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05), które  przekazane zostały do składowania.

Ponadto w tabeli zestawiono ilości odpadów z  mechaniczno–biologicznej obróbki na linii przygotowania biofrakcji (kod 19 12 12) jakie poddane zostały procesowi biologicznej stabilizacji ( D8).

W ostatnim wierszu tabeli wykazano ilości odpadów jakie wydzielone zostały z selektywnie zebranych  odpadów w wyniku ich wtórnej segregacji.

Tab.4	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

|  | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku3) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku3) |
| 20 02 01 | 119 | R14 | 505 | R14 |
| 20 02 02 | 4,8 | R14 | 62 | R14 |
| 20 01 33 | 0,0185 | R14 | 0,024 | R14 |
| 15 01 01 | 6 | * | 20 | * |
| 15 01 02 | 3 | * | 6 | * |
| 15 01 07 | 23 | * | 45 | * |

Dane z tabeli 4 przedstawiają ilości odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01) jakie  wydzielone zostały ze strumienia  komunalnych odpadów zmieszanych, w wyniku sortowania na linii przygotowania biofrakcji. Odpady biologicznie rozkładalne poddawane zostały procesowi tlenowej stabilizacji w kompostowni kontenerowej. Uzyskany kompost wykorzystany został  do bieżącej rekultywacji składowiska.

Odpad o kodzie 20 02 02   to gleba, ziemia i kamienie  wykorzystane  do budowy obwałowań na kwaterze wysypiska, natomiast odpad o kodzie 20 01 33 to baterie przekazane do odzysku, jakie  zebrane zostały na terenie szkół i przedszkoli w podczas akcji „Zbieramy zużyte baterie”.

Ponadto w tabeli  zawarto informacje dotyczące masy odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod 15 01 01), z  tworzyw sztucznych (kod 15 02 07) oraz  ze szkła ( kod 15 01 07), które po

doczyszczeniu na linii sortowania odpadów, a następnie sprasowaniu i zbelowaniu ( papier i tworzywa sztuczne)  przekazane zostały do następujących  recyklerów*:

- opakowania z papieru i tektury:

– Fabryka Papieru Piechowice S.A. , ul. Tysiąclecia 49, 58-573 Piechowice,

- opakowania z tworzyw sztucznych:

- INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT Sp. z o.o. ul. Konwojowa 96,

43-346 Bielsko-Biała,

- ELANA PET Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń,

- ALCHEMIA S.A. ul. Krakusa 3, 49-306 Brzeg,

- opakowania ze szkła :

- Recykling Centrum Sp. z o.o., ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław,

- KRYNICKI RECYKLING Sp. z o.o., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn.

Ilość odpadów opakowaniowych przekazana od odzysku w roku 2006 w odniesieniu do roku 2005 utrzymuje się na stały poziomie w przypadku opakowań ze szkła (45Mg) i tworzyw sztucznych      (6 Mg), natomiast wzrosła w przypadku opakowań z papieru i tektury o 8 Mg ( 2005r. -12Mg, 2006r.– 20 Mg)

Tab.5	Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

|  | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku3) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku3) |
| 16 01 03 | - |  | 60 | ** |

W roku 2006r.  na terenie Szklarskiej Poręby zebrano  60 Mg opon (kod 16 01 03).

Odpad przekazany został:

- Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „EKO-KOMPLEKS”, Bielawski Jerzy,

ul. Sosnowa 9, 59-220 Legnica – prowadzącemu działalność zbierania i transportu odpadów   na podstawie decyzji z dnia 11.12.2002r. Prezydenta Miasta Legnica;

- Firmie Import – Eksport, Handel-Usługi Transportowe Bernard Syper,

ul. Żeromskiego 11, 57-300 Kłodzko – prowadzącej działalność zbierania i transportu odpadów na podstawie decyzji z dnia 22.03.2002r. Starosty Wałbrzyskiego**.

Objaśnienia do tabel nr 1,2, 3, 4,5:

- Kod odpadu  lub kod grupy odpadów – według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 11, poz.1206).

- Oznaczenie procesu unieszkodliwiania – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

( Dz. U. Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.)

- Oznaczenie procesu odzysku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

( Dz. U. Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.)

- Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

3.1 Składowisko odpadów

Tab.6	Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI W ŚCIĘGNACH - KOSTRZYCY |
| 1.2. | Gmina |  | Gm. Podgórzyn, Gm. Mysłakowice |
| 1.3. | Powiat |  | jeleniogórski |
| 1.4. | Województwo |  | dolnośląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 268 279 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-13-925 |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 032 087 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-03-163 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 032 087 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-03-163 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 230 268 279 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-13-925 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | TAK |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | NIE |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | NIE |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Jeleniogórski 1992.12.08 GP 15/92 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starosta Jeleniogórski 1999.11.15 ABP/MY/7351/59/Zm/99 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Jeleniogórski 2001.08.24 ABP/MY/7351/59/Zm/99/U/01 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1ustawy wprowadzającej 2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.7. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.12. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | - |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Dolnośląski 2005.12.14 SR.III.6621-2/13-2/DŻ/2005 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | NIE |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Dolnośląski 2005.02.23 PZ 10/2005 31.12.2014 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | - |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | 2040-2070 |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | TAK |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | TAK |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | TAK |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | tak/nie] | TAK |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | TAK |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 917 874 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 631 529 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 286 345 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | - |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | 30 cm 10-7 |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | BENTOMATA FOLIA PEHD 2,5 mm 10-13 |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | - |
|  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | - |
|  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Rozdeszczanie nad czynną kwaterą składowiska |
|  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Podczyszczane w zbiorniku poprzez napowietrzanie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | TAK |
|  | Z emisją do atmosfery | TAK |
|  | Spalanie w pochodni | - |
|  | Odzysk energii | - |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | TAK |
|  | Z emisją do atmosfery | TAK |
|  | Spalanie w pochodni | - |
|  | Odzysk energii | - |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | TAK |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | TAK |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | TAK |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | TAK |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | TAK |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | TAK |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 10 01 01, 10 01 05, 10 01 80, 10 11 20, 17 01 01, 17 01 02, 170 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 19 05 01, 19 05 02, 19 08 02, 19 12 09, 19 12 12 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poekspoloatacyjnej | Opad atmosferyczny | TAK |
|  | Wody powierzchniowe | TAK |
|  | Wody odciekowe | TAK |
|  | Wody podziemne | TAK |
|  | Gaz składowiskowy | TAK |
|  | Osiadanie powierzchni składowiska | TAK |
|  | Struktura i skład odpadów | TAK |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | - |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | - |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | TAK |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | NIE |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | ZAŁACZNIK NR 1 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? 4) | [tak/nie] | TAK |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | ZAŁACZNIK NR 2 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | TAK 19 05 99 i 19 08 05 Wojewoda Dolnośląski 2005.12.14 SR.II.6621-2/13-2/DŻ/2005 |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 16204,87 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2649,04 |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 15580,38 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10565,39 |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 17951,58 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 5653,15 |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 16562,11 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 8389,54 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Objaśnienia do tabeli 6:

1)  N - składowisko odpadów niebezpiecznych, O - składowisko odpadów obojętnych, IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.    Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU - obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2)  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3)  Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny  (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

3.2 Instalacja odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania   odpadów

Tab.7	Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów stan

na dzień 31 grudnia 2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI W ŚCIĘGNACH - KOSTRZYCY |
| 1.2. | Gmina |  | Gm. Podgórzyn, Gm. Mysłakowice |
| 1.3. | Powiat |  | jeleniogórski |
| 1.4. | Województwo |  | dolnośląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 268 279 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-13-925 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: Proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1) |  |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  |  |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 032 087 |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-03-163 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 032 087 |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-03-163 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) |  | 230 268 279 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 611-10-13-925 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji odpadów posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)? | [tak/nie] | TAK |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wójt Gminy Mysłakowice 19.01.2001 Decyzja nr 2/01 RRG.7331-124/06/01 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starosta Jeleniogórski 13.07.2001 ABP/MY/7351/13/01 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze 05.03.2004 PINB-714/U/11/04 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Dolnośląski 2005.02.23 PZ 10/2005 31.12.2014 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, podać termin (planowany) złożenia wniosku. | - |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w spawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | - |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | TAK |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | TAK |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 20 03 01, 20 03 02,20 03 03 – razem 16 927 Mg/rok, 19 12 12 DO 1300 Mg/rok |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 04, 02 07 04, 03 01 01, 03 03 01, 16 03 80, 19 08 01, 19 08 05, 19 12 12 ,20 01 08, 20 02 01, 20 03 02 |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1972,32 |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 699,73 |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 6327,06 |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1652,28 |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10472,40 |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 12206,42 |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1555,35 |

- Stan realizacji zadań ujętych w Międzygminnym Planie Gospodarki Odpadami dla Związku  Gmin Karkonoskich

Tab.8	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

w okresie od 30.06.2005r. do 31.12.2006r.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami oraz rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami oraz rok realizacji | Opis podjętych działań | Koszty [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. (2004r.) | Uchwalenie międzygminnego planu gospodarki odpadami (2005r.) | Zadanie zrealizowane. Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XXXIV/398/05 z dnia 30.06.2005r. |  |
| 2. |  | Przegląd wydanych w powiecie pozwoleń, decyzji i zezwoleń przewidzianych ustawą o odpadach ( w szczególności programów gospodarki odpadami) (2005r.) | Zadanie zrealizowane. |  |
| 3. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (2003-2006r.) |  | Zadanie w trakcie realizacji. Gmina spłaca część zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek na inwestycję pn. „ Zintegrowany system gospodarki odpadami – segregacja odpadów” zrealizowaną przez ZGK. Trwają uzgadniania z komisjami Rady Miejskiej dotyczące ostatecznych zapisów w nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Szklarskiej Poręby. Planowany termin uchwalenia regulaminu – maj 2007r. Burmistrz Szklarskiej Poreby zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw zarządzeniem Nr 0151/539/06 z dn. 13.04. 2006r. określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Szklarska Poręba. W dniu 06.02.2007r. weszło w życie nowe zarządzenie (Nr 0151/30/07) określające ww. wymagania. 4) Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Szklarskiej Poręby działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nie wystąpili zgodnie z art. 10 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, w terminie 6 miesięcy od podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinni spełniać o zmianę dotychczasowego zezwolenia. W związku z czym pismem z dnia 03.01.2007r. zostali poinformowani o takim obowiązku oraz o konsekwencjach wynikających z jego niedopełnienia. Aktualnie na terenie gminy działają 3 firmy w oparciu o nowe zezwolenia, 3 firmy złożyły wnioski o wydanie nowych zezwoleń. | 2301) |
| 4. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. (2003-2006r.) | Prowadzenie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość społeczeństwa w dziedzinie racjonalnej gospodarki odpadami (2005-2007r.) | Zadanie realizowane. Każdego roku organizowane są międzygminne konkursy plastyczno-literackie pn.: „ Środowisko- naturalne, w którym pragnę żyć” - skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, oraz „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie” - skierowany do gimnazjalistów Związku Gmin Karkonoskich , Dla uczestników konkursu organizowane są wyjazdy do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach- Kostrzycy. Dwa razy w roku organizowana jest akcja pn.„Sprzątanie Świata”. Od trzech lat organizowany jest konkurs dla szkół i przedszkoli pn. „Zbieramy zużyte baterie”. | 42) |
| 5. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. (2003-2006 r.) | Objęcie 100 % mieszkańców ZGK zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych oraz wdrożenie bardziej efektywnych systemów zbierania i transportu odpadów (2005-2007r.) | Zadanie w trakcie realizacji. Wdrożony został system selektywnej zbiórki odpadów w tzw. „ gniazdach” Na terenie Szklarskiej Poręby ustawione zostały pojemniki na wyselekcjonowane odpady: szkło ( zielony), papier (niebieski), puszki i plastik (żółty lub siatkowy ). Obecnie w mieście znajduje się 25 takich punktów, których opróżnianiem zajmuje się ZUK ZGK Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące sposobu realizacji w gminie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Wszyscy mieszańcy miasta mają możliwość indywidualnego zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych – aktualnie na terenie gminy działa 6 firm realizujących to zadanie. W celu objęcia 100% mieszańców zorganizowaną zbiórka odpadów planowane jest przeprowadzenie referendum dotyczącego przejęcia przez organy gminy obowiązków właścicieli nieruchomości , określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. |  |
| 6. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. (2003-2006r.) | Rozwój kompostowania indywidualnego bioodpadów (2005-2007r.) | Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie dotyczących sposobu rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (2005-2007) | Zadanie realizowane. Dwa razy w roku organizowana jest gminna akcja pn. „Wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości”. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są przez mieszkańców w dostępnych miejscach skąd zabierane są przez specjalistyczny samochód. | 251) |
| 8. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wychodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali roku. (2003-2006r.) | Rozwój selektywnej zbiórki gruzu i innych odpadów budowlanych (2005-2007) | Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie dotyczących sposobu rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. Aktualnie mieszkańcy gminy przekazują odpady budowlane firmom zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych na podstawie indywidualnych zleceń. |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. (2003-2006r.) | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych (2005-2007) | Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie dotyczących sposobu rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. |  |
| 10. |  | Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów, monitoring i bieżąca likwidacja tych miejsc (2005-2007r.) | Zadanie realizowane . Na bieżąco likwidowane są miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów. W okresie lipiec – listopad 2006r. z tras narciarskich położonych na terenach Nadleśnictwa Szklarska Poręba zwieziono i przekazano do unieszkodliwiania ok. 1400 szt. zużytych opon. | 191) |
| 11. |  | Inwentaryzacja obiektów budowlanych posiadających elementy zawierające azbest. (2005-2006r.) | Zadanie w trakcie realizacji . Wykonano inwentaryzację dla obiektów komunalnych. Aktualnie przygotowywany jest wniosek do WFOŚ i GW we Wrocławiu o udzielenie dotacji na zadnia pn. „Opracowanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest.” Elementem składowym planu będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy wraz z oceną stanu technicznego tych wyrobów. |  |

Objaśnienie do tabeli 8:

Źródło finansowania:

1)  budżet gminy

2)  budżet gminy oraz z Gminny  Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej,

W tabeli 8 zastawiono  dane dotyczące stanu realizacji zadań wynikających z Międzygminnego Panu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich - w zakresie dotyczącym Szklarskiej Poręby oraz z Krajowego Panu Gospodarki Odpadami przewidziane dla administracji samorządowej szczebla gminnego.

Spośród wszystkich zadań całkowicie zrealizowano lub znajdują się w dobrym stanie realizacji 8 zadań.

Do słabo zaawansowanych w realizacji należy zaliczyć 3 zdania, w tym:

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej  zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej  zbiórki odpadów niebezpiecznych, celem wydzielenia tych odpadów  ze strumienia odpadów komunalnych.

Należy zauważyć, że  zgodnie z zapisami  KPGO za realizację tych zadań  odpowiedzialna jest również  wojewódzka administracja rządowa, a także samorządy szczebla wojewódzkiego i  powiatowego jak również przedsiębiorcy.

5.  Wskaźniki monitoringu

W MPGO dla ZGK zawarto wskaźniki, których wartości służyć mają do oceny realizacji planu.

Zestawienie tych wskaźników  zawarto w poniższej tabeli.

Tab.9	Zestawienie wskaźników monitorowania planu gospodarki odpadami – dla roku 2006

| Lp. | Wskaźnik 1) | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba gospodarstw domowych objętych odbieraniem odpadów w stosunku do całkowitej liczby gospodarstw domowych | 90% |
| 2 | Jednostkowa ilość wytworzonych i odbieranych odpadów komunalnych | 296 kg/M/rok |
| 3 | Iloraz masy odpadów komunalnych składowanych bez przekształcenia do odpadów wytworzonych | 76 % |
| 4 | Ilość odzyskanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytworzonych | 24% |
| 5 | Ilość składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do odpadów składowanych w roku 1995 | 47% |
| 6 | Jednostkowe nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | 22 zł/M/rok |
| 7 | Ocena zaangażowania mieszkańców w projekt minimalizacji odpadów | b.d. |
| 8 | Efektywność kampanii informacyjno-edukacyjnej o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, oceniana jakościowo | b.d. |

Objaśnienie do tabeli 9:

1) wszystkie wskaźniki wyliczone zostały dla   odpadów komunalnych zmieszanych ( kod 20 03 01)

Z analizy danych zwartych w tabeli 9 wynika, że 10% gospodarstw domowych na terenie Szklarskiej Poręby nie posiada umów z przedsiębiorcami zajmującymi się odbieraniem odpadów komunalnych. Na ten negatywny wynik wpływ ma zapewne aktualna sytuacji na rynku usług komunalnych w mieście. Obecnie w stanie likwidacji znajduję się gminna spółka Zakład Estetyki i Oczyszczania Miasta, będąca dotychczas liderem w ilości obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w związku z czym dotychczasowi klienci Zakładu zobligowani są  do zwierania nowych umów z pozostałymi przedsiębiorcami działającymi na terenie Szklarskiej Poręby.

Dane przekazywane   przez prowadzących działalność w zakresie odbierania  odpadów komunalnych  w trybie art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazują na zdecydowany wzrost ilości nowych umów zawieranych z właścicielami nieruchomości.

Wskaźnik jednostkowej ilości wytworzonych i odebranych odpadów utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2005 roku (304 Mg).

Natomiast wskaźnik ilości składowanych odpadów biodegradowanych w stosunku do odpadów składowanych w roku 1995  w odniesieniu do 2005 r. zmalał o 3%.

Wartości wskaźników wymienionych w wierszu 3 i 4 wskazują na konieczność zintensyfikowania  działań w zakresie organizacji sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

- Podsumowanie i wnioski.

Szklarska Poręba sukcesywnie wywiązuje się z zadań jakie zapisane  zostały w MPGO dla ZGK:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/398/05 z dnia 30.06.2005r. przyjęty zastał MPGO dla ZGK.

- Zgodnie  z wymogiem  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o zmianie  ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw Burmistrz Szklarskie Poręby określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- Aktualnie trwają uzgodnienia z komisjami Rady Miejskiej dotyczące zapisów w nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku dla Szklarskiej Poręby. Planowany termin  uchwalenia regulaminu  -  maj br.

- Rozpoczęto działania nad przygotowaniem gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest. W tym celu przygotowywany jest wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie tego zdania.

- Terminowo spłacane są zobowiązania zaciągnięte na zadnie inwestycyjne pn. „ Zintegrowany system gospodarki odpadami – segregacja odpadów”,  zrealizowane  w 2003 r. przez  ZGK.

- Na terenie miasta sprawnie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, w skład którego   wchodzi 25 punktów tzw. „gniazd”, w których gromadzone są wysegregowane przez mieszkańców  odpady, z podziałem na: papier, szkło kolorowe i białe oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Szklarska Poręba osiąga najlepsze spośród wszystkich gmin członkowskich ZGK wyniki w selektywnej zbiórce odpadów  ( 2003 r.– 65 Mg, 2004r.– 120 Mg, 2005r.– 116 Mg, 2006r.-125 Mg).

- Regularnie prowadzone są  kontrole, w których sprawdzany jest  sposobu wywiązywanie się właścicieli  nieruchomości z obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w zakresie postępowania z odpadami.

- Na bieżąco likwidowane są miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów. W roku 2006 rozpoczęto akcję porządkowania tras narciarskich, w wyniku której zebrano i przekazano  do unieszkodliwiania 60 Mg zużytych opon.

- Każdego roku w porze wiosennej i jesiennej organizowane są gminne akcje pn .: „Sprzątnie Świata” oraz „ Wywóz odpadów wielkogabarytowych  z nieruchomości”.

- W ramach działań edukacyjnych, co roku na terenie gminy organizowane  się konkursy :

- „ Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć”- skierowany do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych,

- „ Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie” – skierowany do gimnazjalistów.

Najlepsze prace wyłonione w etapie szkolnym, a następnie gminnym  przesyłane są do  etapu finałowego, który odbywa się  w siedzibie ZGK w Mysłakowicach. W roku 2006 odbyła się VIII edycja konkursów.

Ponadto co roku na terenie szkół i przedszkoli odbywa się konkurs „Zbieramy zużyte baterie”.

Dokonując oceny stanu gospodarki odpadami na terenie Szklarskiej Poręby  wskazać należy na następujące problemy, z którymi gmina będzie musiała zmierzyć się w najbliższym czasie :

  - ok. 10 % gospodarstw domowych nie posiada umów z firmami zajmującymi odbieraniem odpadów komunalnych, w związku z czym pozbywa się tych odpadów w sposób niewłaściwy (np. spalanie tworzyw sztucznych w domowych piecach i systemach centralnego ogrzewania, porzucanie odpadów w przydrożnych rowach, lasach),

  - nie wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy przekazywane są do KCGO w Ścięgnach – Kostrzycy. Część strumienia tych odpadów trafia na inne składowiska (np. w Siedlęcinie),

  - bioodpady, a także odpady:  niebezpieczne, wielkogabarytowe, budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  powinny być wydzielane  ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców, w związku z czym konieczne jest stworzenie w tym zakresie odpowiednich warunków.

7. Wymagane działania

System gospodarowania odpadami na terenie Szklarskiej Poręby wymaga udoskonalenia,

w  tym celu  najbliższym  czasie należy podjąć następujące działania:

- uchwalić nowy regulamin utrzymania  czystości i porządku w mieście, w którym wskazany zostanie sposób selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, w tym odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych oraz bioodpadów;

- w celu objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów,

zwiększyć kontrole nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrole udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

- zwiększyć kontrole i egzekwowanie  realizacji zapisów w wydawanych decyzjach w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

- opracować i wdrożyć programy  informacyjno – edukacyjne dla społeczności lokalnej poświecone podnoszeniu świadomości w dziedzinie gospodarki odpadami;

- opracować program usuwania wyrobów zawierających azbest  wraz z inwentaryzacją oraz oceną stanu technicznego tych wyrobów;

- zająć ostateczne stanowisko w sprawie przeprowadzenia  referendum dotyczącego przejęcia przez organy gminy określonych obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się  tych odpadów; w przypadku decyzji o przeprowadzeniu referendum   należy ustalić  przybliżony termin, w którym mogłoby się odbyć i przystąpić  do opracowywania, a następnie wdrożenia kampanii informacyjnej społeczeństwa  w tym zakresie;

- rozważyć zasadność uruchomienia na terenie gminy  tzw.  punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów tj.  miejsca, w którym czasowo gromadzone będą „problemowe” odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych i małych zakładach usługowych, w tym min.: odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, opony;

- zaktualizować MPGO dla ZGK zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.), uwzględniając ww.  zakres działań.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Odpady przeznaczone do składowania

Lista 1. Odpady komunalne  grupy 20

| Kod | Rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |

Lista 2. Odpady z grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków...)

| Kod | Rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia roślinnego |
| 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom |
| 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady1) |
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
| 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
| 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych2) |
| 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |

1) stabilizat (przekompostowana frakcja średnia odpadów mieszanych)

2) jedynie szlamy

Lista 3. Odpady inne – z grupy 2 (odpady z rolnictwa...), grupy 3 (z przetwórstwa drewna...), grupy 4 (z przemysłu skórzanego...), grupy 15 (odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne...), grupy 16 (odpady inne) oraz grupy 17 (odpady z budowy, remontu...)

| Kod | Rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
| 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
| 04 01 02 | Odpady z wapnienia |
| 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 |
| 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 17 05 07 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## Rodzaje i ilości odpadów poddawane procesom odzysku na terenie KCGO

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów Mg/r | Rodzaj procesu odzysku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | do 5000 | Łącznie 5 000 | R14 – wykorzystywanie odpadów do budowy obwałowań kolejnych poziomów składowania |
| 2 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników (piasek przemyty) | do 500 |  |  |
| 3 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | do 5000 |  |  |
| 4 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | do 5000 |  |  |
| 5 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | do 1000 | Łącznie 5 000 | R14 – wykorzystywanie odpadów do tworzenia warstw przykrywających, R11 – wykorzystywanie odpadów pochodzących z kompostowania do tworzenia warstw przykrywających |
| 6 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | do 1000 |  |  |
| 7 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania ... | do 1800 |  |  |
| 8 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków | do 1000 |  |  |
| 9 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | do 1800 |  |  |
| 10 | 17 01 02 | Gruz ceglany | do 1800 |  |  |
| 11 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | do 1800 |  |  |
| 12 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | do 1800 |  |  |
| 13 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | do 1800 |  |  |
| 14 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | do 1800 |  |  |
| 15 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | do 1800 |  |  |
| 16 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | do 1800 |  |  |
| 17 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia roślinnego |  |  |  |
| 18 | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) |  |  |  |
| 19 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników (piasek przemyty) | do 500 |  |  |
| 20 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | do 1800 |  |  |
| 21 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja drobna < 20 mm | do 3200 |  |  |
| 22 | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | do 1500 | Łącznie 2 000 | R10, R13 – wykorzystywanie odpadów do budowy warstw rekultywacyjnych |
| 23 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | do 1000 |  |  |
| 24 | 20 03 01 | Zmieszane odpady komunalne | do 16 927 | Łącznie 18 227 | R14– mechaniczno – ręczne sortowanie |
| 25 | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  |  |  |
| 26 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |  |  |  |
| 27 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – balast z sortowni odpadów z selektywnej zbiórki i demontażu odp. wielkogabarytowych | do 1300 |  |  |