UCHWAŁA Nr XIII/183/03

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie zatwierdzenia  „Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2004-2007”

w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz      art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się  WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004 - 2007, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

# Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/183/03

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 28 listopada 2003r.

WIELOLETNI  PLAN  MODERNIZACJI  I  ROZWOJU

URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH

NA  LATA  2004 – 2007

Spis treści:										     Strona:

1. Informacje ogólne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych		.	.	.	.	3

2.1. Usługi wodociągowe		.	.	.	.	.	.	.	3

2.2. Usługi kanalizacyjne		.	.	.	.	.	.	.	3

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach			.	.	3

3.1. Urządzenia wodociągowe		.	.	.	.	.	.	3

3.1.1. Rok 2004 	.	.	.	.	.	.	.	3

3.1.2. Rok 2005	.	.	.	.	.	.	.	4

3.1.3. Rok 2006	.	.	.	.	.	.	.	4

3.1.4. Rok 2007 	.	.	.	.	.	.	.	5

3.2. Urządzenia kanalizacyjne		.	.	.	.	.	.	5

3.2.1. Rok 2004	.	.	.	.	.	.	.	5

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków			.	5

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji		.	.	.	.	.	6

6. Harmonogram realizacji planu 		.	.	.	.	.	.	.	6

1. Informacje ogólne

Niniejszy plan stanowi przedstawienie zamierzonych prac inwestycyjnych wraz z harmonogramem realizacji w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Szklarska Poręba w latach 2004 – 2007.

Podstawę prawną tego planu stanowi art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który określa zakres rzeczowy i podstawy tworzenia tego planu.

2. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

2.1. Usługi wodociągowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie realizuje usługi wodociągowe dla mieszkańców w zakresie:

- ujmowania wody na ujęciach powierzchniowych i drenażowych:

- miasto Szklarska Poręba zaopatrywane jest z sześciu ujęć wody, w tym z trzech powierzchniowych („Kamieńczyk”, „Wysoki Kamień”, „Biała Dolina”) oraz trzech drenażowych („Łabski Szczyt”, „Huta Podziemny”, „Jakuszyce”),

- uzdatniania wody na stacjach uzdatniania wody oraz dezynfekcji:

- uzdatnianie wody odbywa się stacji uzdatniania wody „Leśny Domek”dla ujęcia „Kamieńczyk”, a dla pozostałych ujęć powierzchniowych bezpośrednio w obiektach zlokalizowanych przy ujęciu; dezynfekcja odbywa się na trzech obiektach: SUW „Leśny Domek”, chlorownia „Biała Dolina” oraz stacja dezynfekcji UV,

- dostarczania wody siecią przesyłową i rozdzielczą:

- długość sieci przesyłowej i rozdzielczej wynosi 66,7 km, a długość przyłączy 33,6 km.

2.2. Usługi kanalizacyjne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie realizuje usługi kanalizacyjne dla mieszkańców w zakresie:

- odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną:

- długość sieci kanalizacyjnej wynosi 29,9 km,

- oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach ścieków:

- oczyszczanie ścieków odbywa się na trzech oczyszczalniach, z czego dwie mechaniczno-biologiczne („Prus”, „Hofman”), a jedna typu Eliot.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

3.1. Urządzenia wodociągowe

3.1.1. Rok 2004

Budowa zbiorników retencyjnych przy ul. Armii Czerwonej (dzielnica Biała Dolina) oraz stacji dezynfekcji wody.

Potrzeba budowy zbiorników retencyjnych w tym rejonie jest wynikiem coraz mniejszej wydajności ujęć powierzchniowych „Wysoki Kamień” i „Biała Dolina” oraz jakości wody z tych ujęć, problem zabarwienia – pokłady borowiny.

Budowa dwóch zbiorników o wielkościach 50 m3 każdy pozwoli na retencję wody z ujęć drenażowych (poniemieckich), które w znacznej części zostały już przywrócone do eksploatacji, a jednocześnie na znaczne ograniczenie korzystania z ujęć powierzchniowych, łącznie do ich wyeliminowania. W takim przypadku stanowiłyby one ujęcia rezerwowe.

Dodatkowo wraz ze zbiornikami zostanie zamontowany system zasuw oraz wybudowana stacja dezynfekcji wody (likwidacja chlorowni „Biała Dolina”).

3.1.2. Rok 2005

Budowa zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć wody „Łabski Szczyt”.

Budowa zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć „Łabski Szczyt” pozwoli na magazynowanie wody z ujęć drenażowych (na dzisiaj brak jakiejkolwiek retencji) oraz zaopatrywanie większej ilości mieszkańców dzielnicy Marysin, a tym samym zmniejszenie poboru wody z ujęcia powierzchniowego „Kamieńczyk”.

Zakres prac przewiduje budowę dwóch zbiorników retencyjnych o wielkościach 50 m3 każdy wraz z systemem zasuw zlokalizowanych przy żółtym szlaku prowadzącym do schroniska Łabski Szczyt oraz rurociągu łączącego te zbiorniki z siecią miejską w rejonie ulic Kilińskiego i Uroczej.

Budowa zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć wody „Huta Podziemny”.

Budowa zbiorników dla systemu ujęć wody „Huta Podziemny” pozwoli na zwiększenie retencji w tym rejonie wody drenażowej (istnieje zbiornik o wielkości 60 m3).

Przewiduje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych o wielkości 25 m3 każdy wraz z systemem zasuw. Pozwoli to na przesłanie większej ilości wody drenażowej do centrum miasta, a tym samym odciążenie ujęcia wody powierzchniowej „Kamieńczyk”.

3.1.3. Rok 2006

Wymiana rurociągu przesyłowego łączącego zbiorniki retencyjne przy ul. Armii Czerwonej z siecią rozdzielczą.

Zadanie te to kontynuacja zadania z 2004 roku dotyczącego budowy zbiorników retencyjnych przy ul. Armii Czerwonej. Wymiana tego rurociągu pozwoli na przesłanie wody w rejony inwestycyjne (tereny przeznaczone pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), a tym samym zapewnienie dostaw wody dla nowo powstających w tym rejonie budynków mieszkalnych i pensjonatów.

Rurociąg przesyłowy zostanie wymieniony na odcinku o długości około 1 km, który połączy zbiorniki przy ul. Armii Czerwonej z rejonem ulic Zdrojowa i Konopnickiej.

Budowa rurociągu przesyłowego i stacji dezynfekcji wody dla systemu ujęć wody „Łabski Szczyt”.

Zadanie te to kontynuacja zadania z 2005 roku dotyczącego budowy zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć wody „Łabski Szczyt”. Budowa tego rurociągu pozwoli na zaopatrzenie większego terenu wodą z tego ujęcia tj. od wysokości osiedla przy ul. 1-go Maja w kierunku ul. Kołatają oraz zapewni wodę dla nowo powstających budynków w tym rejonie (ul. 1-go Maja, Kasprowicza, Moniuszki, Kołatają,Turystyczna, Kilińskiego).

Rurociąg ten zostanie wybudowany na odcinku około 1,3 km i będzie łączył zbiorniki retencyjne dla systemu ujęć „Łabski Szczyt” (rurociąg rozpocznie się w rejonie ulic Kilińskiego i Uroczej) oraz sieć wodociągową przy ul. 1-go Maja w rejonie szkoły podstawowej nr 1. W celu wykonania całego zadania postawiona będzie również stacja dezynfekcji wody dla tego systemu ujęć.

3.1.4. Rok 2007

Wymiana rurociągu przesyłowego Ø200mm.

Rurociąg przesyłowy Ø200mm łączący stację uzdatniania wody „Leśny Domek” z przepompownią „Kolejowy” zaopatruje część Szklarskiej Poręby Średniej i całą Szklarską Porębę Dolną. Sposób wykonania tego rurociągu nie pozwala na stworzenie w nim wysokich ciśnień, a to jest powodem ciągłego jałowego zrzutu wody na przepompowni „Kolejowy”.

Zadanie polegałoby na wymianie tego rurociągu na odcinku około 400m wraz z systemami zasuw. Rurociąg ten zlokalizowany jest głównie w ciągu głównych ulic, dlatego byłby wymieniany metodą bezwykopową. Realizacja tego zadania pozwoli na znaczne oszczędności ilości wykorzystywanej wody oraz zapewni zwiększenie ilości wody dostarczanej w rejony Szklarska Poręba Średnia i Dolna, a tym samym rozbudowę terenów określonych jako inwestycyjne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Urządzenia kanalizacyjne

3.2.1. Rok 2004

Budowa stanowiska wapnowania osadu na oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana.

Budowa stanowiska wapnowania osadu po prasie do odwadniania osadu pozwoli na wykorzystywanie go do celów rolniczych. Na dzień dzisiejszy cały osad jest wywożony na wysypisko śmieci i ponoszone są znaczące koszty. W przypadku prowadzonego wapnowania będzie mógł być wykorzystywany przez Nadleśnictwo jako nawóz.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W ostatnich latach zauważa się tendencję spadkowe, co do poboru wody przez poszczególnych odbiorców. Wynika to z jednej strony z kosztów ponoszonych na jej zużywanie, a co za tym idzie racjonalne jej wykorzystywanie, z drugiej strony na zmniejszanie się jej zasobów w przyrodzie. Ten drugi aspekt powoduje wypracowanie odpowiednich działań i ich podjęcie w zakresie racjonalnego zużywania wody przez odbiorców.

Podstawowymi działaniami w tym zakresie to:

- informowanie ludzi o problemie zmniejszania się ilości wody możliwej do pobrania, a tym samym naszego działania do maksymalnego jej poboru i skuteczna likwidacja strat, co stanowi to główny kierunek zawartych prac inwestycyjnych w niniejszym planie,

- odpowiednia polityka taryfowa ukazująca ekonomiczną stronę problemu.

Działania poczynione w zakresie racjonalizacji zużycia wody przedkładają się bezpośrednio na wprowadzanie ścieków.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W niniejszym planie przewiduje się dwa sposoby finansowania powyższych zadań:

- środki własne – środki, które zapewnia Zakład Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o.

- środki gminne – środki, które zapewnia Miasto Szklarska Poręba.

Dodatkowo wszystkie zadania z zakresu urządzeń wodociągowych występują we wniosku o fundusze z zewnątrz. W przypadku powodzenia wniosku i otrzymania funduszy to założone środki własne zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację tych zadań.

6. Harmonogram realizacji planu

W harmonogramie przedstawiono wielkości nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w poszczególnych latach oraz sposób finansowania.

HARMONOGRAM  REALIZACJI

WIELOLETNIEGO  PLANU  MODERNIZACJI  I  ROZWOJU

URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH

NA  LATA  2004 – 2007

| Lp. | Wyszczególnienie | Źródło finansowania | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakłady inwestycyjne ogółem w tys. zł |  | 280,0 | 230,0 | 215,0 | 180,0 |
| 2. | Źródła finansowania: |  |  |  |  |  |
|  | 1) środki własne w tys. zł |  | 180,0 | 160,0 | 155,0 | 180,0 |
|  | 2) środki gminne w tys. zł |  | 100,0 | 70,0 | 60,0 |  |
| Urządzenia wodociągowe |
| 3. | Budowa zbiorników retencyjnych przy ul. Armii Czerwonej (dzielnica Biała Dolina) oraz stacji dezynfekcji wody | środki własne | 150,0 |  |  |  |
|  |  | środki gminne | 100,0 |  |  |  |
| 4. | Budowa zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć wody „Łabski Szczyt” | środki własne |  | 160,0 |  |  |
| 5. | Budowa zbiorników retencyjnych dla systemu ujęć wody „Huta Podziemny” | środki gminne |  | 70,0 |  |  |
| 6. | Wymiana rurociągu przesyłowego łączącego zbiorniki retencyjne przy ul. Armii Czerwonej z siecią rozdzielczą | środki gminne |  |  | 60,0 |  |
| 7. | Budowa rurociągu przesyłowego i stacji dezynfekcji wody dla systemu ujęć wody „Łabski Szczyt” | środki własne |  |  | 155,0 |  |
| 8. | Wymiana rurociągu przesyłowego Ø200mm | środki własne |  |  |  | 180,0 |
| Urządzenia kanalizacyjne |
| 9. | Budowa stanowiska wapnowania osadu na oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana | środki własne | 30,0 |  |  |  |